生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称： 六盘水市钟山区黄土坡街道办事处社区服务中心

项 目 编 号： 钟水复〔2012〕15号

建 设 地 点： 六盘水市钟山区德坞街道办事处境内

验 收 单 位： 六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司

2023年11月5日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 六盘水市钟山区黄土坡街道办事处社区服务中心 | 行业 类别 | 房地产类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 六盘水市钟山区水利局，钟水复〔2012〕15号，2012年10月16日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2011年11月开工，2012年10月竣工（共计12个月） |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 贵州旭日生态工程监理咨询有限责任公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | / |  |  |
| 水土保持施工单位 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 贵州三力建设监理有限责任公司六盘水分公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 贵州绿之城节能环保科技有限公司 |  |  |

- 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监督的意见》（水保 [2019]160号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号）的规定，建设单位于2023年11月4日在六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司会议室主持召开了“六盘水市钟山区黄土坡街道办事处社区服务中心”水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位、施工单位、水土保持方案编制单位、水土保持设施验收报告编制单位以及特邀专家等，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组实地踏勘了工程现场，查阅了相关技术资料，听取了建设单位、施工单位、方案编制单位关于本项目水土保持工作的汇报，经讨论，形成了水土保持设施验收意见： （一）项目概况 六盘水市钟山区黄土坡街道办事处社区服务中心位于六盘水市钟山区德坞街道办事处境内，地理坐标为东经104°49′23″、北纬26°36′01″，建设区北侧为钟山大道五段，西侧为康乐南路，交通十分便捷。 根据主体资料，六盘水市钟山区黄土坡街道办事处社区服务中心主要由建筑区、办公生活区和休闲绿化区组成。本项目规划用地面积0.39hm2。 根据主体资料，项目征占地0.39hm2，全为永久占地。根据建设单位提供的资料及现场踏勘情况，本项目共开挖土石方8025m3（土方7140m3，石方885m3），回填土石方2725m3（土方1840m3，石方885m3），弃方5300m3（土方5300m3），弃方由施工方运往合法的渣场统一排放。目前项目已建设完成。 本工程总投资800万元，土建投资520万元，资金来源为多种方式。 本项目工程工期为2011年11月~2012年10月（共计12个月）。 根据主体资料，本项目不涉及拆迁安置内容和专项设施改（迁）建内容。 （二）水土保持方案批复情况 根据《中华人民共和国水土保持法》的要求，2012年9月底，建设单位委托贵州旭日生态工程监理咨询有限责任公司承担《六盘水市钟山区黄土坡街道办事处社区服务中心水土保持方案报告表》编制工作，并通过审查；2012年10月16日，六盘水市钟山区水利局下发本项目的水土保持方案批复，文号为：钟水复〔2012〕15号。根据批复的水土保持方案，该项目水土流失防治责任范围总面积为0.39hm2。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本工程各项措施简单，水土保持方案批复后，各项措施基本按批复的方案实施，未开展初步设计和施工图设计工作。 （四）水土保持监测情况 根据贵州省水利厅“关于印发《贵州省生产建设项目水土保持管理办法的通知》（黔水办[2018]19号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）的相关规定，编制水土保持方案报告表的项目不需开展水土保持监测工作。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号）的相关规定，编制水土保持方案报告表的项目不需编制水土保持设施验收报告。 （六）水土保持设施及其投资完成情况 根据《六盘水市钟山区黄土坡街道办事处社区服务中心水土保持方案报告表》（报批稿）和《关于对六盘水市钟山区黄土坡街道办事处社区服务中心水土保持方案的批复》钟水复〔2012〕15号，项目水土流失防治责任范围面积为0.39hm2，经查阅施工情况和现场复核，确定本项目实际的水土流失防治责任范围为0.39hm2，与方案批复一致。 在工程建设过程中，建设单位实施的水土流失防治措施有： - 工程措施：主体设计对建筑区已经考虑了挡墙、护坡以及排水设施，不考虑故工程措施水土防治措施； - 植物措施：种草450m2，香樟40株，桂花15株，小叶女贞300株，覆土580m3； - 临时措施：临时排水沟200m，临时土袋拦挡50m。 经核算，该工程实际完成水土保持投资为6.80万元，较方案批复的投资7.80万元减少了1.00万元，投资减少的原因为：①临时措施根据实际施工情况较方案设计有所减少，故实际产生的临时措施费用较方案减少了0.86万元；②水土保持监理费：实际投入的水土保持监测费为0万元，与方案设计相比减少了0.10万元。水土保持检测费：实际投入的水土保持监测费为0万元，与方案设计相比减少了0.03万元。 建设区内水土保持防治措施得到落实后，各项水土流失防治指标为：水土流失治理度99.73%，土壤流失控制比1.07，渣土防护率98%，表土保护率为98.56%，林草植被恢复率99.86%，林草覆盖率37.57%，水土流失六项指标均达到并超过《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中西南岩溶区水土流失防治标准一级标准目标值。从水土保持角度分析，项目建设达到水土保持要求。 （七）验收结论 建设单位依法编制了水土保持方案，在建设过程中基本实施了方案确定的水土流失防治措施，基本完成建设期水土流失防治任务，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，基本符合水土保持设施验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。 （八）后续管护要求 1）对建设区部分裸露地表实施撒草措施，对长势较差的绿化区域进行补植灌木和撒播草种，以保证植被正常的恢复； 2）落实水土保持相关文档的归档工作，以备水行政主管部门查阅。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 贵州绿之城节能环保科技有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 贵州三力建设监理有限责任公司六盘水分公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 贵州旭日生态工程监理咨询有限责任公司 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 贵阳建筑勘察设计有限公司 |  |  | 施工单位 |
| 专家 |  |  |  |  | 特邀专家 |