生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称： 水城县2015年保华镇公共租赁住房建设项目

项 目 编 号： 县水保涵字〔2014〕22号

建 设 地 点： 水城县保华镇大河村

验 收 单 位： 水城县住房和城乡建设局

2023年11月5日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 水城县2015年保华镇公共租赁住房建设项目 | 行业 类别 | 房地产类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 水城县住房和城乡建设局 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 水城县水利局，县水保涵字〔2014〕22号，2014年11月3日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2015年1月开工，2015年12月竣工（共计12个月） |
| 水土保持方案编制单位 | 六盘水市水利水电勘测设计研究院 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | / |
| 水土保持施工单位 | 贵州化工建设公司 |
| 水土保持监理单位 | 贵州化兴建设监理有限公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 贵州绿之城节能环保科技有限公司 |

# 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监督的意见》（水保 [2019]160号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号）的规定，建设单位于2023年11月4日在水城县住房和城乡建设局会议室主持召开了“水城县2015年保华镇公共租赁住房建设项目”水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位、施工单位、水土保持方案编制单位、水土保持设施验收报告编制单位以及特邀专家等，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组实地踏勘了工程现场，查阅了相关技术资料，听取了建设单位、施工单位、方案编制单位关于本项目水土保持工作的汇报，经讨论，形成了水土保持设施验收意见： （一）项目概况 水城县2015年保华镇公共租赁住房建设项目位于水城县保华镇大河村，地理坐标为东经104°58′38″、北纬26°40′9″，建设区西侧为乡村道路，交通十分便捷。 根据主体资料，水城县2015年保华镇公共租赁住房建设项目主要由建筑区和绿化区组成。本项目规划用地面积0.34hm2。 根据主体资料，项目征占地0.34hm2，全为永久占地。根据建设单位提供的资料及现场踏勘情况，本项目共开挖土石方2388m3（表土680 m3，土方1220m3，石方488m3），回填土石方2388m3（土方1220m3，石方488m3，表土680 m3），无废弃土石方。目前项目已建设完成。 本工程总投资1400万元，土建投资276.56万元，资金来源为上级补助资金，不足部分由县级财政补助。 本项目工程工期为2015年1月~2015年12月（共计12个月）。 根据主体资料，本项目不涉及拆迁安置内容和专项设施改（迁）建内容。 （二）水土保持方案批复情况 根据《中华人民共和国水土保持法》的要求，2014年10月，建设单位委托六盘水市水利水电勘测设计研究院承担《水城县2015年保华镇公共租赁住房建设项目水土保持方案报告表》编制工作，并通过审查；2014年11月3日，水城县水利局下发本项目的水土保持方案批复，文号为：县水保涵字〔2014〕22号。根据批复的水土保持方案，该项目水土流失防治责任范围总面积为0.34hm2。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本工程各项措施简单，水土保持方案批复后，各项措施基本按批复的方案实施，未开展初步设计和施工图设计工作。 （四）水土保持监测情况 根据贵州省水利厅“关于印发《贵州省生产建设项目水土保持管理办法的通知》（黔水办[2018]19号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）的相关规定，编制水土保持方案报告表的项目不需开展水土保持监测工作。 （五）验收报告编制情况和主要结论 根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号）的相关规定，编制水土保持方案报告表的项目不需编制水土保持设施验收报告。 （六）水土保持设施及其投资完成情况 根据《水城县2015年保华镇公共租赁住房建设项目水土保持方案报告表》（报批稿）和《关于对水城县2015年保华镇公共租赁住房建设项目水土保持方案的批复》县水保涵字〔2014〕22号，项目水土流失防治责任范围面积为0.34hm2，经查阅施工情况和现场复核，确定本项目实际的水土流失防治责任范围为0.34hm2，与方案批复一致。 在工程建设过程中，建设单位实施的水土流失防治措施有： 工程措施：表土剥离0.15m2，雨水管374m，表土剥离0.23hm2，覆土整治0.18hm2； 植物措施：种植香樟、桂花各40株，小叶女贞、红叶石楠各100株，混播三叶草、黑麦草0.149hm2； 临时措施：无，由于公共绿化区面积较小，故未布设临时防护措施。 经核算，本项目实际完成水土保持总投资25.13万元，水土保持工程静态总投资25.13万元，水土保持补偿费0万元；水土保持工程静态总投资中，工程措施投资16.18万元，植物措施投资10.60万元，施工临时工程0万元，独立费用4.99万元（其中水土保持设施竣工验收费2.5万元）。 建设区内水土保持防治措施得到落实后，各项水土流失防治指标为：水土流失治理度99.71%，土壤流失控制比1.07，渣土防护率98%，表土保护率为98.56%，林草植被恢复率99.44%，林草覆盖率43.82%，水土流失六项指标均达到并超过《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中西南岩溶区水土流失防治标准一级标准目标值。从水土保持角度分析，项目建设达到水土保持要求人为水土流失得到有效控制，保护和改善了项目区的生态环境。 （七）验收结论 建设单位依法编制了水土保持方案，在建设过程中基本实施了方案确定的水土流失防治措施，基本完成建设期水土流失防治任务，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，基本符合水土保持设施验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。 （八）后续管护要求 1）对建设区部分裸露地表实施撒草措施，对长势较差的绿化区域进行补植灌木和撒播草种，以保证植被正常的恢复； 2）落实水土保持相关文档的归档工作，以备水行政主管部门查阅。

# 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 水城县住房和城乡建设局 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 贵州绿之城节能环保科技有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 贵州化兴建设监理有限公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 六盘水市水利水电勘测设计研究院 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 贵州化工建设公司 |  |  | 施工单位 |
| 专家 |  |  |  |  | 特邀专家 |